## Slide 1: Ergebnis-Präsentation
EasyDriving: Florian Heß, Semjon Geist, Kevin Lederer, Fabian Lieb

## Slide 2: Agenda
Projektziele
Teamvorstellung
Architektur
Aktueller Stand
Soll - Ist Vergleich
Vorführung Prototyp
Notes: Projektziele-Fabi
Architektur-Fabi
Aktueller Stand-Kevin
Soll-ist Kevin

## Slide 3: Projektziele (Funktionen der Anwendung)
Digitale Fuhrparkverwaltung
  Login
  Onlineantrag (Name, Zeitraum, Auto, etc.)
  Kontrolle des Antrags über das System (ggf. Admin)
  Rückmeldung
  Logout
Hinzufügen und Entfernen von Autos über den Admin

## Slide 4: Teamvorstellung
Florian Heß:
Anwendungsdesigner
Kevin Lederer:
Anwender
Semjon Geist:
Programmierer
Fabian Lieb:
Management

## Slide 5: Systemarchitektur

## Slide 6: Aktueller Stand
1. Sprint
  Lastenheft
  Tool(Trello) für Agilität eingerichtet
  Datenmodell
  Einrichtung der Datenbank
2. Sprint
  Login
  Einrichtung Backend (Tools)
  GUI
  DB
  Optimierung des Layouts
  Antragsstellung (GUI Benutzer)
  Benutzer- und Benutzerverwaltung (GUI Admin)

## Slide 7: Aktueller Stand
3. Sprint
  Weitere Funktionen und Testen
  Fehlerbehebung

## Slide 8: Soll- Ist Vergleich
Soll
  Login
  Onlineantrag (Name, Zeitraum, Auto, etc.)
  Kontrolle des Antrags über das System (ggf. Admin)
  Rückmeldung
  Logout
  Hinzufügen Autos und User
  Löschen Autos und User
Ist
  Erledigt
  Teilweise
  Ausstehend
  Ausstehend
  Erledigt
  Erledigt
  Ausstehend

## Slide 9: Vorführung Prototyp